Plano de Teste - Sistema de Reserva de Salas

Disciplina: Projeto, Implementação e Teste de Software

Alunos: Breno Bertaglia Nosima e Felipe Galeti Gôngora

# 1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reserva de Salas, responsável por gerenciar a disponibilidade, reserva e utilização de salas com diferentes capacidades e recursos, atendendo turmas, professores e a coordenação. O objetivo deste plano é garantir a qualidade, a confiabilidade e a segurança das regras de negócio do sistema antes do lançamento.

# 2. Objetivos

- Verificar se as reservas de salas respeitam capacidade, disponibilidade, horário permitido e status de manutenção.

- Validar se as permissões de alteração e cancelamento respeitam o perfil do usuário (professor x coordenação).

- Confirmar que alterações e cancelamentos geram notificações e registros de histórico corretamente.

- Validar os requisitos não funcionais de desempenho, auditoria e controle de acesso por unidade.

- Identificar e reportar defeitos relacionados aos riscos críticos do produto.

# 3. Escopo

## Dentro do escopo:

- Criação, alteração e cancelamento de reservas.

- Validação de conflitos de horário (sobreposição) na mesma sala.

- Validação de capacidade da sala frente ao tamanho da turma.

- Bloqueio de salas em manutenção.

- Restrição de horário de funcionamento (07h30 às 22h30).

- Controle de permissões por perfil de usuário (professor x coordenação).

- Geração de notificações em alterações e cancelamentos.

- Registro de histórico de reservas.

- Tempo de resposta da busca de salas/reservas.

- Trilha de auditoria das operações.

- Restrição de acesso por unidade autorizada.

## Fora do escopo:

- Integrações com sistemas de terceiros não especificados no escopo do produto.

- Testes de infraestrutura física das salas (sensores, fechaduras eletrônicas etc.), caso existentes.

# 4. Estratégia de Teste

- Testes funcionais: verificação de cada requisito funcional (RF-01 a RF-08) com cenários positivos e negativos.

- Testes de regras de negócio: foco em conflitos de reserva, capacidade e manutenção, por serem riscos críticos do produto.

- Testes de permissão/perfil: validação do controle de acesso por papel de usuário (professor, coordenação).

- Testes não funcionais: desempenho (tempo de resposta), auditoria e controle de acesso por unidade (RNF-01 a RNF-03).

- Testes de regressão: reexecução dos casos críticos a cada alteração relevante no sistema.

- Técnicas aplicadas: particionamento de equivalência e análise de valor limite (especialmente para RF-03 - capacidade, e RF-05 - faixa de horário).

# 5. Casos de Teste

Serão elaborados casos de teste específicos para cada requisito funcional e não funcional, cobrindo cenários positivos, negativos, de borda e associados aos riscos críticos identificados. Os casos de teste completos estão detalhados no documento "Casos de Teste - Sistema de Reserva de Salas".

## Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 - Reservar sala disponível (RF-01)

Descrição: Verificar se um professor consegue reservar uma sala disponível para uma turma compatível.

Pré-condições: Usuário autenticado com perfil "Professor"; existe sala disponível com capacidade e recursos compatíveis com a turma.

Passos:

- Acessar a área de reservas.

- Selecionar sala, data, horário e turma.

- Confirmar a reserva.

Resultado Esperado: A reserva é criada com sucesso e exibida na agenda da sala.

# 6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em ambiente de homologação, com massa de dados representando salas de diferentes capacidades e recursos, turmas de tamanhos variados e usuários com perfis distintos (professor e coordenação), utilizando dados semelhantes aos que seriam usados no sistema real.

# 7. Recursos

- Equipe de Teste: 2 integrantes (dupla responsável pela atividade).

- Ambiente de Teste: ambiente de homologação com configuração equivalente à produção.

- Dados de Teste: massa de dados com salas (capacidades/recursos variados), turmas, reservas existentes (para simular conflitos) e usuários com perfis "Professor" e "Coordenação".

# 8. Cronograma

- Elaboração do plano de teste e dos casos de teste: até 20/08.

- Execução dos testes funcionais (RF-01 a RF-08): a definir conforme orientação da disciplina.

- Execução dos testes não funcionais (RNF-01 a RNF-03): a definir conforme orientação da disciplina.

- Consolidação de resultados e relatório final: a definir conforme orientação da disciplina.

# 9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aceito quando:

- Todos os casos de teste relacionados aos requisitos funcionais e não funcionais forem executados.

- Nenhum dos riscos críticos (dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização, falha de notificação) se concretizar nos testes.

- Os defeitos críticos e de alta severidade identificados forem corrigidos e reverificados.

# 10. Riscos

## Riscos do produto (críticos):

- Dupla ocupação de uma mesma sala no mesmo horário.

- Alocação de turma acima da capacidade segura da sala.

- Alteração de reserva sem autorização adequada.

- Falha no envio de notificações após alteração ou cancelamento.

## Riscos do processo de teste:

- Prazo reduzido (entrega em dupla) pode limitar a cobertura de cenários.

- Indisponibilidade de ambiente de homologação com dados representativos.

# 11. Responsabilidades

- A dupla responsável pela atividade elabora, executa e documenta os casos de teste.

- Defeitos identificados devem ser reportados com passos de reprodução, dados utilizados e resultado obtido versus esperado.

# 12. Comunicação

Os resultados dos testes serão registrados nos próprios casos de teste e comunicados conforme os critérios definidos pela disciplina e pelo professor responsável.

# 13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado conforme os critérios de avaliação definidos para a atividade.

# 14. Considerações Finais

Este plano de teste orienta a verificação das regras de negócio e dos requisitos do Sistema de Reserva de Salas, com foco especial nos riscos críticos identificados: dupla ocupação, capacidade insegura, alteração sem autorização e falha de notificação.